Sprint Retrospective 4

1-. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización: 15 noviembre 2025
Número de sprint: 4
Asistentes a la reunión:
Margarita Silva (Scrum Master / desarrollador)
Israel Muñoz (Product Owner / desarrollador)

2-. Objetivo de la retrospectiva del sprint:

Analizar la efectividad de los procesos y la dinámica del equipo durante el Sprint 4, reconociendo fortalezas y oportunidades de mejora para optimizar los próximos sprints.

3-. PREGUNTA:

¿Cuáles fueron los elementos favorables y desfavorables del trabajo realizado en este sprint?

4-. REFLEXIONES

Margarita Silva (SM / desarrollador)
✅ Fortalezas

- Tableros/KPIs implementados según el plan: multas emitidas, egresos por categoría y balance financiero.

- Endpoints/consultas con filtros por fecha, categoría y estado, con paginación y validaciones básicas.

- UI de residente unificada: pagos pendientes, balance y egresos por categoría con mensajes/estados claros.

- Escenarios E2E con datos semilla (casos con/sin multas y pagos vencidos/conciliados).

- DoD cumplido: demo funcional, registro de eventos para auditoría y mensajes consistentes.

⚠️ Oportunidades de mejora

- Homologación y hardening de seguridad para reportes en productivo (tokens, rate limiting, manejo de logs).

- Consistencia de datos: conciliación de egresos con asientos contables y sub-categorías.

- Exportaciones (CSV/PDF) y performance para rangos de fechas extensos.

- UX de gráficos: etiquetas, contraste de colores y responsividad móvil.

- Dataset semilla único y versionado para reducir diferencias entre ambientes.

Israel Muñoz (PO / desarrollador)
✅ Fortalezas

- Objetivo del sprint cumplido; valor directo para administración y residentes (visibilidad financiera).

- Priorización y slicing de HU adecuados; criterios de aceptación simples facilitaron la aceptación.

- Feedback temprano de stakeholders para ajustar visualizaciones y microcopys.

⚠️ Oportunidades de mejora

- Definir contrato de datos para egresos (categorías/subcategorías, reglas de agrupación).

- Alinear definiciones de métricas de multas (emitida, anulada, pagada) y periodo estándar de análisis.

- Establecer SLA de actualización de tableros y políticas de caché.

- Ampliar pruebas de bordes: zonas horarias, filtros vacíos y límites de fechas

5-. FIRMANTES:
Margarita Silva, Margarita silva
Israel Muñoz, Israel Muñoz