Sprint Review - Sprint 4

Sprint Review – Sprint 4

Fecha de la Revisión: 15 de noviembre de 2025
Asistentes: Margarita Silva, Israel Muñoz

1. Objetivo Cumplido

Habilitar capacidades de monitoreo y análisis financiero para administración y visibilidad clara para residentes: seguimiento del número de multas emitidas, distribución de egresos por categoría, balance financiero y estado de pagos pendientes, con visualizaciones y consultas filtrables.

2. Incremento Entregado

- KPI de Multas emitidas por período y estado, con filtros por rango de fechas.

- Egresos por categoría: gráfica y tabla con filtros por período/categoría para análisis de costos.

- Pagos pendientes (residente): vista unificada con mensajes claros y vínculo a acciones de regularización.

- Balance financiero (residente): ingresos vs. egresos por período, con totales y variación.

- Endpoints/consultas de soporte a KPIs y reportes con filtros por fechas, categoría y estado; paginación básica.

- Datos semilla y escenarios E2E validados (casos con/sin multas y pagos vencidos/conciliados).

- Registro de eventos relevante para auditoría de consultas y accesos a reportes.

3. Análisis del Resultado vs. el Objetivo

El resultado cumple lo planificado para el Sprint 4: se disponibilizan KPIs, visualizaciones y vistas para administración y residentes conforme al alcance definido en el planning. Como trabajo pendiente para el siguiente sprint se consideran: exportaciones (CSV/PDF) de reportes, hardening de seguridad y homologación a productivo, definición detallada del contrato de datos (categorías/subcategorías) y establecimiento de SLA de actualización de tableros.