Sprint Retrospective 1

1-. INFORMACIÓN GENERAL

- Fecha de realización: 26 septiembre 2025

- Número de sprint: 1

- Asistentes a la reunión:

  - Margarita Silva (Scrum Master / desarrollador)

  - Israel Muñoz (Product Owner / desarrollador)

2-. Objetivo de la retrospectiva del sprint:

Analizar la efectividad de los procesos de trabajo y la dinámica del equipo durante el Sprint 1, reconociendo tanto las fortalezas como las oportunidades de mejora, para optimizar la ejecución y colaboración en los próximos sprint.

3-. PREGUNTA:
¿Cuáles fueron los elementos favorables y desfavorables del trabajo realizado en este sprint?

4-. REFLEXIONES

Margarita Silva (SM/ desarrollador):

✅ Fortalezas:

- El equipo demostró una alta adaptabilidad frente a los cambios, gestionó eficientemente las tareas en JIRA y entregó todo dentro de los plazos acordados.

⚠️ Oportunidades de Mejora:

- Hubo dificultades para coordinar horarios, lo que afectó la asistencia a algunas reuniones importantes. La comunicación entre roles podría mejorarse para agilizar la resolución de dudas.

Israel Muñoz (PO/Desarrollador):

✅ Fortalezas:

- La gestión del proyecto avanzó según lo planificado, y se cumplió con la implementación del Módulo del Login. El uso de Scrum a través de JIRA permitió mantener la organización del equipo.

⚠️ Oportunidades de Mejora:

- El equipo necesita mejorar la estimación de tiempos, ya que algunas tareas tomaron más tiempo del previsto, lo que podría afectar futuros sprints.

5-. FIRMANTES:
Margarita Silva, Margarita silva
Israel Muñoz, Israel Muñoz