Sprint Review - Sprint 1

Fecha de la Revisión: 26 de septiembre de 2025
Asistentes: Margarita Silva, Israel Muñoz

1. Objetivo Cumplido
El objetivo principal del Sprint 1 fue implementar de manera funcional el Módulo de Login, asegurando su integración con la arquitectura inicial definida en el Sprint 0. Este objetivo se ha cumplido en su totalidad, entregando un incremento de software probado y funcional.

2. Incremento Entregado
Se completó y está listo para su revisión y entrega el siguiente incremento de producto:

- Módulo de Login completamente funcional (interfaz y backend).

- Integración del login con la base de datos según el DER definido.

- Código fuente del módulo, documentado y versionado.

- Pruebas de funcionalidad básicas realizadas.

3. Análisis del Resultado vs. el Objetivo
El resultado del sprint cumple con lo planificado, entregando el módulo clave acordado. Si bien la implementación fue exitosa, el análisis interno revela que la estimación de esfuerzo para algunas tareas fue inferior a la real, lo que no impactó el objetivo final, pero sirve como aprendizaje valioso para afinar la planificación de los próximos sprints.

4. Resumen del Estado

- Objetivo del Sprint: Cumplido

- Estado del Incremento: Terminado y Funcional

5. Próximos Pasos

- Presentar el Módulo de Login a los stakeholders para su validación.

- Incorporar el feedback recibido en el Product Backlog para su priorización.

- Basándose en las lecciones aprendidas, ajustar el proceso de planificación para el Sprint 2.