Sprint Retrospective 2

1-. INFORMACIÓN GENERAL

- Fecha de realización: 17 octubre 2025

- Número de sprint: 2

- Asistentes a la reunión:

  - Margarita Silva (Scrum Master / desarrollador)

  - Israel Muñoz (Product Owner / desarrollador)

2-. Objetivo de la retrospectiva del sprint:

Analizar la efectividad de los procesos y la dinámica del equipo durante el Sprint 2, reconociendo fortalezas y oportunidades de mejora para optimizar los próximos sprints.

3-. PREGUNTA:
¿Cuáles fueron los elementos favorables y desfavorables del trabajo realizado en este sprint?

4-. REFLEXIONES

Margarita Silva (SM / desarrollador)

✅ Fortalezas

- Flujo visible con Scrumboard y cierre de HU conforme al plan.

- Mejor sincronización de dailies y revisión previa de textos/validaciones.

⚠️ Oportunidades de mejora

- Coordinar con más antelación datos de prueba para reservas e invitados.

- Estandarizar mensajes en encomiendas/visitas para evitar ambigüedades.

Israel Muñoz (PO / desarrollador)

✅ Fortalezas

- Objetivo del sprint cumplido; módulos operan de forma integrada.

- Criterios de aceptación simples facilitaron decisiones de aceptación.

⚠️ Oportunidades de mejora

- Ajustar estimaciones en tareas con validaciones extensas.

- Anticipar dependencias con pagos y notificaciones (preparación de S3).

5-. FIRMANTES:
Margarita Silva, Margarita silva
Israel Muñoz, Israel Muñoz