Acta Constitución de Proyecto

SOC

Fecha: 22/08/2025

Contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Descripción del Proyecto y Entregables / Producto	4

Requerimientos del producto / Historias de usuario	4

Requerimientos del proyecto /	6

Objetivos	7

Premisas y Restricciones	8

Riesgos iniciales de alto nivel	8

Cronograma de hitos principales	8

Presupuesto estimado	8

Lista de Interesados (stakeholders)	9

Requisitos de aprobación del proyecto	10

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	10

Gerente de Proyecto	10

Aprobaciones	10

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Doudata Software Solution Ltda. |
| --- | --- |
| Proyecto | SOC |
| Fecha de preparación | 22-08-2025 |
| Cliente | Marco Valenzuela |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Gerente de Proyecto | Israel Muñoz |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Israel Muñoz Bahamondes | Gerente de Proyecto | Innovación y Nuevos Mercados | Innovación |

# Propósito y Justificación del Proyecto

Claro, aquí tienes una versión más concisa y menos técnica: El rápido crecimiento de la construcción y las nuevas exigencias legales han creado la necesidad de contar con herramientas eficientes para administrar edificios. Frente a esto, las opciones actuales resultan insuficientes, ya que no logran cubrir por completo todas las necesidades de gestión. Es por ello que nace "SOC", un sistema integral que busca agilizar la gestión administrativa y mejorar el control operativo, financiero y de personal.

# Descripción del Proyecto y Entregables / Producto

SOC es un sistema web moderno y adaptable que centraliza y simplifica la gestión diaria de condominios. La plataforma permite crear un perfil detallado de la comunidad, registrando cada unidad y a sus residentes. Gestiona de manera eficiente todos los movimientos de dinero, automatizando el cálculo y cobro de gastos comunes, y administrando los fondos de reserva. Incluye envío de avisos por WhatsApp para recordatorios de pago, alertas o comunicaciones urgentes. Además, optimiza la gestión del personal administrativo, incluidos sus cálculos de sueldo. También ofrece control de acceso, registro de encomiendas, reserva de áreas comunes y bitácora de eventos, convirtiéndose en el apoyo esencial para una administración residencial completa y ordenada.

# Requerimientos del producto / Historias de usuario

H.U 1- Como SuperAdmin necesito registrar y gestionar en el sistema: comunidades, edificios, unidades y espacios comunes. H.U 2-Como Admin necesito registrar (gestionar) espacios comunes H.U 3- Como Admin necesito registrar y gestionar las multas de los usuarios H.U 4- Como SuperAdmin necesito configurar la cuenta de transbank para cada cliente H.U 5- Como Administrador necesito registrar copropietarios, arrendatario, residentes y personal H.U 6- Como Administrador necesito 5 días antes de la fecha x ver los gastos comunes por cobrar H.U 7-Como Administrador necesito enviar los gastos comunes el día de la facturación H.U 8- Como Administrador necesito registrar los pagos en efectivo de gastos comunes H.U 9- Como Administrador necesito verificar los pagos por internet de los gastos comunes H.U 10- Como Administrador necesito que se envié una notificación de pago pendiente al usuario y poder visualizar los pagos pendientes H.U 11- Como Administrador necesito registrar las multas por cobrar a los usuarios y que se le notifique al usuario H.U 12- Como Administrador necesito gestionar los turnos del personal: diurno, vespertino, part-time H.U 13- Como Administrador necesito registrar los contactos de la comunidad H.U 14- Como Conserje necesito gestionar las encomiendas H.U 15- Como conserje necesito registrar las visitas a la comunidad H.U 16- Como Copropietario, arrendatario y/o residente necesito registrar los invitados a la comunidad H.U 17- Como Administrador necesito registrar los Egresos de la comunidad H.U 18- Como copropietario, arrendatario y/o residente necesito hacer un pago electrónico H.U 19- Como residente necesito reservar espacios comunes con notificación de confirmación inmediata. H.U 20-Como residente necesito información actualizada de arreglos y mejoras del condominio

## Requerimientos del proyecto

El proyecto seguirá un proceso de desarrollo formal que incluirá los siguientes elementos clave de ingeniería de software: documentación de análisis y diseño, plan de pruebas, identificación de riesgos y definición del ciclo de vida del software. Como producto central, se desarrollará un sistema de administración de condominios que automatice el cálculo de gastos comunes, gestione el seguimiento de morosidad e incluya todas las funcionalidades detalladas en los requisitos del proyecto. Para su ejecución, se implementará la metodología ágil Scrum, utilizando sus artefactos principales: acta de constitución, backlog del producto, backlog del sprint y retrospectivas. Como parte fundamental del diseño, se entregará la arquitectura del sistema y su modelo de base de datos.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Crear un sitio web que permita mantener la administración de las comunidades, gestionar el cálculo y cobro de los GGCC, registrar los residentes, arrendatarios y trabajadores, registrar las visitas, las encomiendas recibidas, notificación mediante correo. | Se considera como indicador de éxito el registro de la comunidad, sus unidades, detalles de espacios comunes, y cálculo de los gastos comunes. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Sprint 0 / 3 Semanas | Kick off, Acta de constitución |
| Sprint 1 / 3 Semana | Módulo de administración de operación básica |
| sprint 2 / 3 Semanas | Módulo de administración de finanzas |
| Sprint 3 / 3 Semanas | Módulo de administración de personal |
| Sprint 4 / 3 Semanas | Módulo de informe |
| Sprint 5 / 3 Semanas | Informe de cierre |
| Costo |  |
| Se evaluó una arquitectura Cloud en Azure la cual se estima en $300.000 | Concluir el proyecto en los tiempos pactados y con saldo favorable. |
| Calidad |  |
| Establecer un producto usable de acuerdo a los estándares de Usabilidad definidos por las normas de W3C y de Calidad en base a estándares de Desarrollo de software ISO/IEC 9126: 2001. | Aprobar las pruebas de usuario con más del 90% de los casos revisados y testeados a nivel funcional y no funcional. |
| Accesibilidad y Alta disponibilidad del Sistema. Mediante sistema Web Responsive. | El aplicativo debe ser responsivo y debe poder ser ejecutado en las plataformas de dispositivos que se utilicen como parte de las pruebas. |

# Premisas y Restricciones

El proyecto no debe durar más allá de 18 semanas, por lo que los plazos de entrega son acotados a dicho periodo. La tecnología para utilizar este proyecto será AZURE, .NET, Angular y MySQL sin posibilidad de cambio.

# Riesgos iniciales de alto nivel

Elaborar un producto sin previa entrevista a usuarios. No poseer información más específica del negocio del cliente que obliga a investigar y levantar en terreno. No dominar todas las tecnologías disponibles que sea necesario implementar para el correcto funcionamiento. Que alguno de los integrantes del equipo se enferme o sufra un accidente paralizante.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Módulo de Operaciones Básica | 28-09-2025 |
| Módulo de Finanzas | 19-10-2025 |
| Módulo de Personal | 09-11-2025 |
| Módulo de Reportes | 30-11-2025 |

# Presupuesto estimado

El proyecto se implementará en Microsoft Azure para garantizar alta disponibilidad y rendimiento. Será fundamental establecer métricas de uso de recursos (como CPU, memoria y tiempo de respuesta) para determinar la capacidad del sistema y proyectar el número de usuarios concurrentes que podrá soportar de manera estable. Adicionalmente, se estimará la carga de trabajo en Horas-Hombre (HH) requerida para el desarrollo durante un semestre, considerando un equipo de 2 desarrolladores full-time. Esta estimación incluirá tanto las tareas de desarrollo como la configuración y monitoreo de la infraestructura en Azure.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo |
| --- | --- |
| Margarita Silva | Scrum Máster / Desarrollador |
| Israel Muñoz | Product Owner / Desarrollador |
| Juan Lopez | Administrador de comunidades |

# Requisitos de aprobación del proyecto

El Cliente certifica que la totalidad de los suministros o servicios reseñados en la presente acta de recepción han sido entregados/terminados y que, habiendo sido sometidos a las pruebas de validación y aceptación indicadas, están de acuerdo con las especificaciones formales y demás requisitos contractualmente convenidos y establecidos entre las partes, con los siguientes ítems finalizados correctamente: - Correcto registro de comunidad - Acceso Web al sitio. - Resumen del Cobros por GGCC y detalles de este. - Mantenedores de residentes - Permitir realizar reservas en espacios privados o comunes. - Conexión a Transbank. - Gestión de personal

# Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Israel Muñoz | Gerente de Proyecto |  |  |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |