Sprint Retrospective 0

1-. INFORMACIÓN GENERAL

- Fecha de realización: 05 septiembre 2025

- Número de sprint: 0

- Asistentes a la reunión:

  - Margarita Silva (Scrum Master / desarrollador)

  - Israel Muñoz (Product Owner / desarrollador)

2-. Objetivo de la retrospectiva del sprint:

Analizar la efectividad de los procesos de trabajo y la dinámica del equipo durante el Sprint 0, reconociendo tanto las fortalezas como las oportunidades de mejora, para optimizar la ejecución y colaboración en los próximos sprint.

3-. PREGUNTA:
¿Cuáles fueron los elementos favorables y desfavorables del trabajo realizado en este sprint?

4-. REFLEXIONES

Margarita Silva (SM/ desarrollador):

✅ Fortalezas:

- Entrega exitosa: Se completó toda la documentación inicial requerida.

- Herramienta efectiva: La adopción de JIRA fue exitosa para gestionar tareas y seguimiento.

⚠️ Oportunidades de Mejora:

- Coordinación inicial: Se experimentaron retrasos en la definición de roles y actividades al inicio del sprint.

Israel Muñoz (PO/Desarrollador):

✅ Fortalezas:

- Documentación completada: Entrega exitosa de todos los documentos requeridos (acta, DER, presentación, etc.).

- Alcance definido: El alcance inicial quedó claramente establecido, sentando una base sólida para la planificación futura.

⚠️ Oportunidades de Mejora:

- Estimación de tiempo: Las estimaciones iniciales fueron demasiado ajustadas, lo que generó una presión innecesaria hacia el final del sprint.

5-. FIRMANTES:
Margarita Silva, Margarita silva
Israel Muñoz, Israel Muñoz