Sprint Review - Sprint 2

Fecha de la Revisión: 17 de octubre de 2025
Asistentes: Margarita Silva, Israel Muñoz

1. Objetivo Cumplido
Generar la codificación de las HU priorizadas para el Sprint 2, habilitando funciones operativas de la comunidad: contactos, encomiendas, visitas, invitados, reservas con confirmación inmediata, información de arreglos/mejoras del edificio y gestión de espacios comunes.

2. Incremento Entregado

- Contactos de la comunidad: crear/editar/eliminar, búsqueda simple.

- Encomiendas (conserjería): registro, entrega y confirmación.

- Visitas: control de entrada/salida y unidad asociada.

- Invitados (residente): alta de invitados y vinculación a unidad/fecha.

- Reservas de espacios comunes: solicitud y confirmación inmediata.

- Novedades (arreglos/mejoras): publicación de información actualizada.

- Gestión de espacios comunes: crear, editar y bloquear por mantención.

3. Análisis del Resultado vs. el Objetivo
El resultado cumple lo planificado: las funciones quedaron operativas con validaciones básicas y listados de apoyo. Se aplicaron criterios de aceptación simples por historia y una DoD con mensajes claros y demo funcional. Quedan ajustes menores (textos/formatos) que se abordarán al inicio del Sprint 3.

4. Resumen del Estado

- Objetivo del Sprint: Cumplido

- Estado del Incremento: Terminado y Funcional

5. Próximos Pasos

- Multas: registro, gestión y notificación al usuario.

- Ciclo de cobro: pre-facturación (5 días antes) y emisión en día de facturación.

- Pagos: electrónico (sandbox) y registro de efectivo.

- Cobranza: notificación de pago pendiente y verificador de pagos por internet.