SOC  Release  Sprint 3

# 1. Identificación

| Versión | v1.0 – S3 |
| --- | --- |
| Fecha de Release | 02-11-2025 |
| Sprint | Sprint 3 (terminado) |
| Ambiente | Piloto / Sandbox |
| PO / SM | PO: Israel Muñoz · SM: Margarita Silva |
| Aprobación (Sponsor) | Marco Valenzuela |

2. Resumen ejecutivo
Este release habilita el flujo completo de cobranzas y pagos, mejorando la transparencia y la experiencia de residentes y administración: pre-facturación visible con anticipación, emisión de gastos comunes en la fecha correspondiente, notificaciones proactivas, pagos electrónicos en entorno sandbox, verificación de pagos por internet y registro de pagos en efectivo con comprobante y trazabilidad.

3. Alcance del Release (historias incluidas)
HU12: Registrar multas (Rol: Administrador).
HU13: Gestionar multas (Rol: Administrador).
HU14: Emitir gastos comunes (Roles: Administrador/Contador).
HU15: Pre-facturación visible 5 días antes (Roles: Administrador/Residente).
HU16: Pago electrónico en sandbox (Rol: Residente).
HU17: Notificaciones y panel de pendientes (Roles: Residente/Administrador).
HU18: Verificador de pagos por internet (Roles: Administrador/Contador).
HU19: Registro de pagos en efectivo con recibo (Roles: Administrador/Contador).

4. Cambios entregados
4.1 Nuevas funcionalidades

Multas (HU12–HU13)

- Alta/edición/baja de multas y asociación a unidad o residente.

- Estados de multa (emitida, notificada, pagada, anulada) con auditoría.

Pre-facturación (HU15)

- Visualización anticipada de gastos comunes (5 días antes).

- Avisos preventivos al residente y panel informativo en administración.

Facturación (HU14)

- Emisión de gastos comunes en la fecha definida por la comunidad.

- Plantillas de comprobantes con datos clave y número de folio.

Pagos electrónicos (HU16)

- Registro de pagos en entorno sandbox con acuse en el sistema.

- Trazabilidad por ID de orden y bitácora de eventos.

Notificaciones de pago (HU17)

- Avisos de pendiente/confirmación y panel centralizado de morosidad.

Verificador por internet (HU18)

- Consulta y conciliación básica de pagos en línea (near-real-time).

- Reglas para manejo de desfases con la pasarela.

Pagos en efectivo (HU19)

- Registro de caja con recibo, correlativo y trazabilidad.

- Exportación simple de movimientos para conciliación contable.

5. Dependencias y consideraciones
Herramienta de gestión ágil: JIRA Software para historias y tablero.
Roles del proyecto: PO/Dev (Israel Muñoz) y SM/Dev (Margarita Silva) durante S3.
Mensajería: notificaciones habilitadas en entorno de pruebas para cobranzas.
Pasarela de pagos: sandbox operativo; homologación productiva planificada para S4.

6. Instrucciones de despliegue

- Compilar backend y frontend en rama release/S3.

- Aplicar migraciones de datos para multas/facturación/pagos.

- Cargar datos semilla de comunidad piloto para cobranzas (script).

- Configurar variables de entorno (claves sandbox, vencimientos, ventanas de verificación).

- Ejecutar smoke test: login, pre-facturación, emisión, pago sandbox y verificación.

7. Plan de rollback
Restaurar backup previo del entorno piloto.
Volver al tag release/previo (v1.0 – S2) en frontend y API.
Revertir scripts de datos semilla relacionados a cobranzas si corresponde.

8. Verificación post-despliegue (checklist)
Pre-facturación visible (5 días antes) para al menos 3 unidades.
Emisión de gastos comunes ejecutada y comprobantes generados.
Notificaciones enviadas y registro de eventos en bitácora.
Pago sandbox registrado y visible en panel del residente.
Verificación por internet conciliada con ID de orden.
Pago en efectivo registrado con recibo y correlativo.
Exportación básica de movimientos para revisión contable.

9. Riesgos y problemas conocidos
Homologación productiva pendiente con la pasarela; posibles cambios en requisitos de seguridad.
Diferencias temporales (delay) en conciliación near-real-time con sandbox.
Textos/formatos de comprobantes podrían requerir ajustes menores post demo.

10. Métricas del sprint 
Historias completadas
HU12–HU19 (100%)
Incidentes críticos
0
Satisfacción
Positiva
Observaciones
Se identificaron mejoras menores en textos/plantillas; se agendaron para S4.

11. Aprobaciones
PO: Israel Muñoz Fecha: 02-11-2025
SM: Margarita Silva Fecha: 02-11-2025
Sponsor: Marco Valenzuela Fecha: 02-11-2025