Sprint Review - Sprint 3

Fecha de la Revisión: 02 de noviembre de 2025
Asistentes: Margarita Silva, Israel Muñoz

1. Objetivo Cumplido

Implantar y validar el flujo de cobranzas y pagos end-to-end: pre-facturación (5 días antes), emisión de gastos comunes el día de facturación, notificaciones de cobro, pagos electrónicos en sandbox y registro de pagos en efectivo, incluyendo verificación de pagos por internet.

2. Incremento Entregado

- Multas: registro, edición y gestión (HU-12 / HU-13).

- Pre-facturación: visualización de gastos comunes 5 días antes (HU-15).

- Facturación: envío de gastos comunes en el día de facturación (HU-14).

- Notificaciones: aviso de pago pendiente y panel de pendientes (HU-17).

- Pagos electrónicos : registro y trazabilidad en el sistema (HU-16).

- Verificación por internet: consulta y conciliación básica (HU-18).

- Pagos en efectivo: registro con recibo y auditoría (HU-19).

3. Análisis del Resultado vs. el Objetivo

El resultado cumple lo planificado para el Sprint 3. El flujo de cobranzas y pagos quedó operativo con criterios de aceptación simples por historia y una DoD que incluyó demo funcional, mensajes claros al usuario y registro de eventos para auditoría.