### Guía Informe de Avance

Guía Proyecto APT- Informe de avance

Asignatura Portafolio de Título

1. Definición del Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto SOC busca ordenar la gestión de comunidades: registro de datos básicos, cobro de gastos comunes y comunicación simple. En Sprint 1 completamos el primer paquete (Release S1) con inicio de sesión, edición de perfil, mantenedores de comunidad/edificios/unidades y registro de residentes. Además, dejamos listo el tablero (Scrumboard) y el Burndown con tendencia a cero en la fecha de cierre. Para Fase 2 el foco está en pagos en ambiente de prueba, notificaciones y conciliación básica. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene el objetivo general: facilitar la administración integral con procesos digitales claros. Ajuste menor: priorizar pagos en sandbox en Sprint 2 para validar fin a fin el flujo de cobranza antes de ampliar reportes. |
| Metodología | Se mantiene el trabajo en sprints con tablero visible y criterios de aceptación breves. Ajuste: incorporar un checklist de Definition of Ready (DoR) para integraciones externas y datos mínimos por historia. |
| Evidencias de avance | Entregamos evidencias que muestran avance real y ordenado. A continuación, lo presentado y por qué acredita el progreso: Release Sprint 1 (Word): describe claramente lo entregado y verificado en piloto/sandbox. Sprint Planning 1 y 2 (Word): objetivos, historias y foco inmediato de la Fase 2. Sprint Review 1 (Word): cierre de historias comprometidas y acuerdo de siguientes pasos. Burndown Sprint 1 (Excel): puntos restantes bajando hasta 0 al cierre del sprint. Scrumboard Sprint 1 (Excel): todas las tarjetas de S1 en Done al finalizar. Arquitectura inicial (PDF): referencia simple de capas para orientar la integración de pagos. Calidad técnica resguardada con: (a) criterios de aceptación simples por historia, (b) DoD con mensajes/validaciones visibles y demo funcional, (c) control de versiones y tablero único, y (d) evidencia de cierre en cada review. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de monitoreo y ajustes, para responder la siguiente pregunta. |  |

| Competencia / Unidad | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y modelado | Definir HU del MVP (S1) y criterios simples | Backlog, guía curso | 1 semana | PO + Equipo | Historias pequeñas y claras | Completado | — |
| Desarrollo FE/BE | Login y edición de perfil (S1) | IDE, repos, mockups | 2 semanas | Dev A / Dev B | Mensajes y validaciones listas | Completado | — |
| Datos básicos | Mantenedores comunidad/edificios/unidades (S1) | BD de prueba | 2 semanas | Dev A | Listados, búsqueda y fechas | Completado | — |
| Datos básicos | Registro de residentes (S1) | BD de prueba | 1 semana | Dev B | Asociación a unidad | Completado | — |
| Finanzas (Fase 2) | Parámetros y cálculo de cobro (S2) | Planillas, reglas | 2 semanas | Dev A | Preparado para sandbox | En curso | Simulación inicial para validar |
| Finanzas (Fase 2) | Pago en línea (sandbox) + registro | Pasarela de pago | 2 semanas | Dev A / Dev B | Pruebas controladas | En curso | Checklist DoR de integración |
| Comunicaciones | Notificaciones de cobro y recordatorios (S2) | Plantillas correo | 1 semana | Dev B | Textos revisados con usuario clave | En curso | Unificar plantillas |
| Conciliación | Panel simple de recaudación (S2) | Consulta a BD | 1 semana | Dev A | Con filtros por mes | Planificada | — |
| Reportes | Reporte de unidades y cobranza (S4) | Diseño de reporte | 2 semanas | Equipo | Segundo release | No iniciado | Pendiente de pagos/conciliación |
| Gestión | Tablero y burndown por sprint | Excel/Board | Continuo | SM | Seguimiento diario | En curso | — |

Tipos de estado: En curso / Con retraso / No iniciado / Completado / Ajustada

# 3. Ajustes a partir del monitoreo

## Factores que han facilitado y/o dificultado

Facilitadores:

Objetivos acotados por sprint y criterios de aceptación breves.

Tablero único y reuniones cortas para coordinar el día a día.

Documentos claros para revisar con el profesor (release, review, planning).

Dificultades y acciones:

Integraciones externas (pagos): DoR específico, pruebas en sandbox y tiempo de ajuste asignado.

Textos/validaciones: revisión previa con un usuario clave antes de cerrar cada historia.

## Actividades ajustadas o eliminadas

Se priorizó validar pagos en sandbox antes de ampliar reportes. Las tareas de reportes avanzados se movieron a S4 para proteger el foco en cobros y conciliación en S2.

## Actividades no iniciadas o con retraso

Los reportes de S4 aún no inician, por decisión de priorización. Estrategia: cerrar el flujo de cobro/pago y conciliación en S2, para luego construir los reportes con datos reales.

# 4. Evaluación formativa — Informe de Avance (Fase 2)

Autoevaluación del equipo (nivel alcanzado y comentarios breves)

| Dimensión | Indicador | Nivel (CL/L/PL/NL) | Retroalimentación (comentarios) |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance y monitoreo | Identificar facilitadores/dificultadores y cómo abordarlos | CL | Documentado en esta pauta y aplicado DoR para integraciones. |
| Evidencias | Presenta evidencias de avance según estándares | CL | Release S1, planning/review S1, burndown y scrumboard; se agregan capturas en S2. |
| Aspectos formales | Lenguaje y formato pertinentes a la disciplina | L | Lenguaje natural y claro; seguimos estandarizando nombres de archivos. |
| Disciplinares | Uso de herramientas colaborativas (versionamiento) | L | Repo con commits y ramas; seguiremos formalizando PRs por historia. |
| Disciplinares | Implementa integración FE–BE (fase 2) | L | Cálculo y pagos en sandbox en curso; conciliación planificada. |
| Disciplinares | Manipulación de datos (fase 2) | L | CRUD de base listo; conciliación y consultas específicas en desarrollo. |
| Trabajo en equipo | Cumple tareas y plazos con autonomía | CL | Sprint 1 completado en fecha; tablero y burndown lo reflejan. |
| Trabajo en equipo | Participación activa y compartida | CL | Dailies cortas y revisión de documentos en conjunto. |
| Resolución de problemas | Aplica la alternativa de solución elegida | L | Se priorizó el flujo crítico; integraciones en sandbox para reducir riesgo. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo para fundamentar de manera adecuada qué obstáculos se te presentaron al realizar el plan de trabajo y cómo los abordaste y/o abordarás. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.

Actividades ajustadas o eliminadas: En caso de que realizaste ajustes a tu plan de trabajo o eliminaste actividades, justifica por qué lo hiciste.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.

Esta evaluación  corresponde a la segunda evaluación formativa que realizar el docente de APT en la semana 9.

4. Evaluación formativa informe de avance Fase 2 APT

A continuación se presenta una pauta de autoevaluación (rúbrica) que tiene como objetivo orientar a los estudiantes sobre los elementos a evaluar en esta fase .

Agente evaluador: Equipos

Cada equipo se deberá reunir, analizar los indicadores y en consenso, decidir la categoría de Nivel alcanzado por indicador según la información de la rúbrica.

| Coevaluación Informe de Avance |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensión | Indicadores/Categoría | Completamente Logrado (CL) 100% Logro | Logrado (L) 60% Logro | Por Lograr (PL) 30% Logro | No Logrado (NL) 0% Logro | Retroalimentación (Comentarios) |
| Avance y monitoreo | 1. Identificar factores que han dificultado y/o facilitado el desarrollo del proyecto y plantear cómo abordar las dificultades detectadas. | Identificamos factores que han dificultado y/o facilitado el desarrollo del proyecto y planteamos cómo abordar todas las dificultades presentadas, en caso de ser necesario. | Identificamos factores que han dificultado y/ o facilitado el desarrollo del proyecto, y planteamos cómo abordar la mayoría de las dificultades presentadas. | Identificamos factores que han dificultado y/ o facilitado el desarrollo del proyecto, y planteamos cómo abordar solo algunas de las dificultades presentadas | No identificamos factores que han dificultado o facilitado el desarrollo del proyecto y/o no planteamos cómo abordar las dificultades presentadas |  |
| Evidencias | 2. Presenta evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina de acuerdo con su planificación de avance. | Presentamos evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina con excelencia. Justificamos ajustes en las evidencias de avance en caso de haber sido realizados. | Presentamos evidencias de avance que requieren ajustes de acuerdo a los estándares de la disciplina y justificamos los ajustes en caso de ser necesario. | Presentamos evidencias de avance que requieren ajustes mayores de acuerdo a los estándares de calidad de la disciplina y/o no justifica los ajustes en caso de ser necesario. | Presentamos evidencias de avance que no cumplen los estándares de la disciplina. |  |
| Aspectos Formales | 3. Utiliza un lenguaje técnico y pertinente de su disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos siempre un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos la mayoría de las veces un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos en ocasiones un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | No Utilizamos un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. |  |
| Disciplinares | 4. Usa herramientas de desarrollo colaborativo para el desarrollo de aplicaciones en equipos de trabajo. | Usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente, desarrollando así la aplicación de manera colaborativa. | Usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente, desarrollando así la aplicación pero no de manera colaborativa. | Usamos un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente de forma sistemática a lo largo del proceso. | No usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente. |  |
|  | 5.Implementa la solución de integración de acuerdo al modelado de negocio y arquitectura propuestos, que dan respuesta a los requerimientos de la fase 2. | Implementamos la totalidad de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos entre el 79% y el 50% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos entre el 49% y el 25% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos menos del 25% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. |  |
|  | 6. Efectúa la manipulación de los datos de acuerdo a los requerimientos de la fase 2 | Efectuamos la manipulación de los datos de la totalidad de requerimientos comprometidos para la fase 2 | Efectuamos la manipulación de los datos entre el 79% y el 50% de requerimientos comprometidos para la fase 2. | Efectuamos la manipulación de los datos entre el 49% y el 25% de requerimientos comprometidos para la fase 2 . | Efectuamos la manipulación de los datos en menos del 25% de requerimientos comprometidos para la fase 2 . |  |

Competencias de Empleabilidad

| Dimensión | Indicadores/Categoría | 5 100% Logro | 4 80% Logro | 3 60% Logro | 2 30% Logro | 1 0% Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo en Equipo (N1) | 7.Cumple las tareas que le son asignadas, con autonomía dentro del equipo, en los plazos requeridos. | Cumplimos las tareas que le son asignadas al interior del equipo, cumpliéndolas de forma autónoma y cumpliendo los plazos en las que deben estar finalizadas estas tareas. | Cumplimos con las tareas que le son asignadas en los plazos que son requeridos, con apoyo acotado del equipo. | Cumplimos con las tareas que le son asignadas en los plazos requeridos, con apoyo del equipo. | Cumplimos parcialmente las tareas asignadas, requiriendo apoyo para lograr los plazos. | No cumplimos las tareas asignadas. |
|  | 8.Participa de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo la información, los conocimientos y las experiencias. | Participamos de forma activa en los diversos espacios de encuentro del equipo, compartiendo la información, conocimientos y experiencias que posee con el equipo. | Participamos de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, pero compartiendo información, y/o conocimientos y/o experiencias sin profundizar en las inquietudes de los demás | Participamos en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo alguna información, conocimientos o experiencias de forma breve. | Participamos en los espacios de encuentro del equipo, pero no comparte información, conocimientos ni experiencias. | No participamos en equipos de trabajo. |
| Resolución de Problemas (N1) | 9. Aplica en su totalidad la alternativa de solución escogida para el problema planteado. | Aplicamos de manera total todos los elementos de la alternativa escogida, para poder solucionar el problema planteado. | Aplicamos la alternativa de solución escogida para el problema planteado, dejando fuera algunos puntos menores del problema. | Aplicamos de manera parcial la alternativa de solución escogida para el problema planteado dejando fuera puntos menores del problema. | Aplicamos algunos pasos superficiales para solucionar el problema planteado, más no la alternativa de solución escogida. | No aplicamos la alternativa de solución escogida para el problema planteado, o no ha elegido una alternativa de solución. |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.