Sprint 3 priorizado

- Información general:

Fecha de realización: 20 de octubre de 2025

Numero de sprint: 3

Asistentes a la reunión: Margarita Silva – Israel Muñoz

- Objetivo de la reunión:

El objetivo principal de este Sprint 3 es implantar y validar el flujo de cobranzas y pagos, desde la preparación previa a la facturación hasta el registro y verificación de pagos (electrónicos y en efectivo), incluyendo notificaciones a los usuarios.

Historias de usuario priorizadas para este sprint

- H.U-12: Como Administrador necesito registrar y gestionar las multas de los usuarios.

- H.U-13: Como Administrador necesito registrar las multas por cobrar a los usuarios y que se notifique al usuario.

- H.U-14: Como Administrador necesito enviar los gastos comunes el día de la facturación.

- H.U-15: Como Administrador necesito 5 días antes de la fecha de facturación ver los gastos comunes por cobrar.

- H.U-16: Como Copropietario, arrendatario y/o residente necesito hacer un pago electrónico.

- H.U-17: Como Administrador necesito que se envíe una notificación de pago pendiente al usuario y visualizar los pagos pendientes.

- H.U-18: Como Administrador necesito verificar los pagos por internet de los gastos comunes.

- H.U-19: Como Administrador necesito registrar los pagos en efectivo de gastos comunes.

- Inicio formal del sprint:

Se da inicio formal al Sprint 3 con actividades que permitirán:

- Afinar alcance y dependencias del módulo de cobranzas/pagos.

- Asegurar criterios de aceptación simples por historia.

- Definir datos de ejemplo para pruebas en piloto/sandbox.

- Coordinar el plan de comunicación hacia residentes (recordatorios y avisos).

- Definición de roles del proyecto:

Durante la reunión se asignaron los siguientes roles:

- Product Owner / Desarrollador: Israel Muñoz

- Scrum Máster / Desarrollador: Margarita Silva

- Plan de comunicación:

Para la gestión ágil del proyecto, se utilizará JIRA Software como herramienta principal para implementar el framework Scrum, con el fin de:

- Gestionar y priorizar historias de usuario, Sprint y tareas en un único lugar.

- Visualizar y realizar un seguimiento preciso del progreso en tiempo real.

- Centralizar la comunicación y fomentar la colaboración transparente del equipo.