SOC  Release  Sprint 1

# 1. Identificación

| Versión | v1.0 – S1 |
| --- | --- |
| Fecha de Release | 26-09-2025 |
| Sprint | Sprint 1 (terminado) |
| Ambiente | Piloto / Sandbox |
| PO / SM | PO: Israel Muñoz · SM: Margarita Silva |
| Aprobación (Sponsor) | Marco Valenzuela |

# 2. Resumen ejecutivo

Este release entrega el primer incremento funcional de SOC orientado a operaciones básicas y preparación del flujo de gastos comunes. Incluye autenticación (login), edición de perfil, mantenedores base (comunidad/edificios/unidades) y registro de residentes, con datos de ejemplo para la comunidad piloto. Todo fue verificado en el entorno de pruebas.

# 3. Alcance del Release (historias incluidas)

HU1 Login: pantalla de inicio de sesión, validaciones y autenticación en API.

HU2 Editar datos de usuario: formulario de perfil y actualización vía endpoint.

HU3 Registro de residentes: alta, asociación a unidad y listado con búsqueda simple.

HU4 Mantenedores base: comunidad, edificios/torres y unidades; datos semilla para piloto.

# 4. Cambios entregados

## 4.1 Nuevas funcionalidades

Ingreso al sistema con usuario demo y mensajes de error claros.

Edición de datos personales y validaciones obligatorias.

Mantenedores CRUD para estructuras básicas de comunidad.

Listados con filtros simples y registro de fecha de creación/actualización.

## 4.2 Mejoras y correcciones

Textos y validaciones afinados tras la demo interna.

Pequeñas correcciones visuales en formularios y listados.

- 5. Dependencias y consideraciones

Sin cambios en pasarela de pago (se incorporará en S2, ambiente sandbox).

Correo/mensajería de prueba activado solo para cuentas internas.

Usuarios y permisos: perfil de administrador y conserje habilitados a nivel básico.

# 6. Instrucciones de despliegue (resumen)

1) Compilar backend y frontend en rama release/S1.

2) Aplicar migraciones mínimas de datos (estructura comunidad/edificios/unidades).

3) Cargar datos semilla de comunidad piloto (script).

4) Configurar variables de entorno (credenciales demo).

5) Verificar smoke test (login, creación de unidad y alta de residente).

# 7. Plan de rollback

Restaurar backup previo a despliegue del entorno piloto.

Volver a la versión release/previa (tag v0.9) en front y API.

Revertir scripts de datos semilla si corresponde.

# 8. Verificación post-despliegue (checklist)

Login habilitado y mensajes de error visibles.

Crear comunidad y edificio/torre.

Crear al menos 5 unidades y 1 residente por unidad.

Editar perfil de usuario y guardar cambios.

Ver listados con filtros simples y fechas de registro.

# 9. Riesgos y problemas conocidos

Reportes avanzados no incluidos en S1 (se entregan en S4).

Pagos en línea no incluidos en S1 (se habilitan en S2, sandbox).

Posibles textos por ajustar en validaciones específicas.

# 10. Métricas del sprint (resumen)

| Historias completadas | HU1–HU4 (100%) |
| --- | --- |
| Incidentes críticos | 0 |
| Satisfacción | Positiva |
| Observaciones | Se identificaron 2 mejoras menores en mensajes. |

# 11. Aprobaciones

PO: Israel Muñoz                         Fecha: 26-09-2025

SM: Margarita Silva                      Fecha: 26-09-2025

Sponsor: Marco Valenzuela         Fecha: 26-09-2025