Sprint priorizado

- Información general:

Fecha de realización: 25 de agosto de 2025

Numero de sprint: 0

Asistentes a la reunión: Margarita Silva – Israel Muñoz

- Objetivo de la reunión:

El objetivo principal de este Sprint 0 es generar la documentación inicial requerida por Duoc UC para presentar el proyecto SOC y obtener su aprobación.

Documentos por entregar:

- Acta Constitución de Proyecto

- Kick Off

- Diagrama de Entidad Relación

- Presentación resumen proyecto

- Matriz de Riesgos

- RACI

- WBS

- Arquitectura inicial

- Mockups

- Product Backlog

- Documentación solicitada por Duoc UC

- Inicio formal del sprint:

Con la aprobación del proyecto aprobación, se da inicio formal al mismo con actividades que permitirán:

- Gestionar la documentación y diagramas iniciales.

- Afinar el alcance del proyecto y definir qué módulos serán desarrollados en el siguiente sprint.

- Establecer las bases para la gestión ágil mediante el uso de herramientas colaborativas.

- Definición de roles del proyecto:

Durante la reunión se asignaron los siguientes roles:

- Product Owner / Desarrollador: Israel Muñoz

- Scrum Máster / Desarrollador: Margarita Silva

- Plan de comunicación:

Para la gestión ágil del proyecto, se utilizará JIRA Software como herramienta principal para implementar el framework Scrum, con el fin de:

- Gestionar y priorizar historias de usuario, Sprint y tareas en un único lugar.

- Visualizar y realizar un seguimiento preciso del progreso en tiempo real.

- Centralizar la comunicación y fomentar la colaboración transparente del equipo.