Sprint Planning (Priorizado) – Sprint 4

Información general:
Fecha de realización: 2 de noviembre de 2025
Número de sprint: 4
Asistentes a la reunión: Margarita Silva – Israel Muñoz

Objetivo de la reunión:
El objetivo principal de este Sprint 4 es habilitar capacidades de monitoreo y análisis financiero para la administración y una visibilidad clara para residentes: seguimiento del número de multas, distribución de egresos por categoría, balance financiero y estado de pagos pendientes; todo con visualizaciones y reportes que permitan decisiones rápidas y comunicación transparente.

Sprint Planning (Priorizado)

Historias de usuario priorizadas para este sprint
H.U-20: Como Administrador quiero monitorear el número de multas emitidas para fomentar el cumplimiento de normas.
H.U-21: Como Administrador quiero analizar la distribución de egresos por categoría para optimizar costos.
H.U-22: Como Residente quiero saber si tengo pagos pendientes para evitar recargos o multas.
H.U-23: Como Residente quiero conocer el balance financiero para entender los ingresos y egresos de la comunidad.
H.U-24: Como Residente quiero ver los egresos por categoría para evaluar el gasto en la comunidad.

Inicio formal del sprint:
Se da inicio formal al Sprint 4 con actividades que permitirán:

- Definir métricas y fuentes para el monitoreo de multas (modelo de datos, estados, rango temporal).

- Diseñar y acordar visualizaciones para Egresos por categoría y Balance financiero (tablero/indicadores).

- Exponer endpoints/consultas para KPIs y reportes (filtros por fechas, categoría, estado; paginación).

- Implementar vistas UI para residentes: pagos pendientes, balance y egresos por categoría con mensajes claros.

- Establecer datos semilla y escenarios E2E (casos con/sin multas; pagos vencidos y conciliados).

- Definir criterios de aceptación simples por HU y checklist DoD (demo, mensajes, eventos de auditoría).

Sprint Planning

Definición de roles del proyecto:
Product Owner / Desarrollador: Israel Muñoz
Scrum Máster / Desarrollador: Margarita Silva

Plan de comunicación:
Para la gestión ágil del proyecto, se utilizará JIRA Software como herramienta principal para:

- Gestionar y priorizar historias de usuario, sprint y tareas en un único lugar.

- Visualizar y dar seguimiento preciso del progreso en tiempo real.

- Centralizar la comunicación y fomentar la colaboración transparente del equipo.