2.2 Pauta de Reflexión Informe de Avance

Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y

recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida en equipo.

1. Miren su carta Gantt y reflexionen sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Han podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? - Vamos al día. En el Sprint 1 trabajamos lo que habíamos prometido: login, edición de perfil, mantenedores base (comunidad, edificios, unidades) y registro de residentes. Cerramos el sprint en la fecha comprometida y liberamos el primer paquete (Release S1) para la comunidad piloto. - Lo que nos ayudó: Un objetivo claro para el sprint y pocas historias, bien definidas. Un tablero simple para ver en qué estaba cada tarea (Scrumboard) y reuniones cortas. Criterios de aceptación breves, que nos daban certeza para cerrar. - Lo que nos costó: Algunas validaciones y textos tomaron más tiempo de lo esperado. Las integraciones de pago y mensajería se moverán a Sprint 2, así evitamos bloqueos.

2. Respecto a las dificultades

¿De qué manera han enfrentado y/o planean enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? - Anotar requisitos mínimos por historia antes de comenzar (para no adivinar sobre la marcha). - Probar temprano la integración de pagos en un ambiente de prueba (sprint 2), con tiempo para ajustes. - Pedir revisión de textos y pantallas a un usuario clave antes de dar por listo. - Si aparece algo que bloquea el flujo principal, detenerse y resolverlo antes de seguir.

3. Respecto a las Evidencias:

¿Cómo evalúan sus evidencias de avance? ¿Qué destacan y qué podrían hacer para mejorar sus evidencias? Son suficientes para mostrar que el avance es real. Tenemos el Release S1 con lo que incluye, el acta de revisión del sprint, las notas del planning y el tablero. Además, dejamos el burndown que muestra cómo fuimos bajando los puntos hasta llegar a cero en el cierre. Para hacerlas aún mejores: - Sumar capturas de pantalla al Release para que se entienda de inmediato lo que se logró. - Mantener el mismo formato y nombres en todos los archivos para que sea fácil ubicarlos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes les quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? - Para el sprint 2, ¿con qué medios de pago y reglas básicas de validación quedaremos OK para la evaluación? - ¿Prefieren que llevemos todo en PDF, o está bien entregar los documentos editables? - ¿Qué nivel de detalle quieren en los reportes del sprint 4 (totales simples o también tendencias)?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Propuesta sencilla para los próximos días: - Desarrollador A: concentrarse en cálculos y conciliación del módulo de finanzas. - Desarrollador B: pantallas y experiencia del usuario (boletas, estado de cuenta, avisos). - PO: validar con el administrador de la comunidad piloto los parámetros de cobro. - SM: cuidar la calidad (DoD) y proteger al equipo de dependencias externas. - Nuevas tareas: plantillas de correo, datos de ejemplo y una guía rápida para usar el sistema.

6. Respecto a las trabajo en grupo

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Bien. Nos coordinamos, cumplimos lo acordado y mantuvimos el foco en lo importante. A mejorar: avisar los bloqueos lo antes posible y dejar por escrito los acuerdos de cada reunión, para no perderlos. En resumen: terminamos el Sprint 1 como estaba planeado y ya tenemos un primer paquete funcionando. Para el Sprint 2 vamos a sumar pagos en ambiente de prueba, notificaciones y conciliación, manteniendo la misma idea: objetivos claros, tareas pequeñas y evidencia fácil de revisar.