Sprint 1 priorizado

- Información general:

Fecha de realización: 08 de septiembre de 2025

Numero de sprint: 1

Asistentes a la reunión: Margarita Silva – Israel Muñoz

- Objetivo de la reunión:

El objetivo principal de este Sprint 1 es generar la codificación de las HU ya priorizadas para este esprint:

HU 1 - Como usuario quiero hacer login con mis credenciales

HU 2 - Como usuario quiero editar mis datos

HU 3 - Como Administrador necesito registrar copropietarios, arrendatario y residentes

HU 4 - Como Administrador necesito registrar y gestionar en el sistema: comunidades, edificios y unidades.

- Inicio formal del sprint:

Con la aprobación del proyecto aprobación, se da inicio formal al mismo con actividades que permitirán:

- Gestionar la documentación y diagramas iniciales.

- Afinar el alcance del proyecto y definir qué módulos serán desarrollados en el siguiente sprint.

- Establecer las bases para la gestión ágil mediante el uso de herramientas colaborativas.

- Definición de roles del proyecto:

Durante la reunión se asignaron los siguientes roles:

- Product Owner / Desarrollador: Israel Muñoz

- Scrum Máster / Desarrollador: Margarita Silva

- Plan de comunicación:

Para la gestión ágil del proyecto, se utilizará JIRA Software como herramienta principal para implementar el framework Scrum, con el fin de:

- Gestionar y priorizar historias de usuario, Sprint y tareas en un único lugar.

- Visualizar y realizar un seguimiento preciso del progreso en tiempo real.

- Centralizar la comunicación y fomentar la colaboración transparente del equipo.